내부 보고

엔지니어링/건설사업관리 등록 후보 검토 진행상황 보고

Issue #11 세부 실행계획 기준 | 보고일: 2026-06-19

| 보고 대상 | 원장님 |
| --- | --- |
| 관련 이슈 | Issue #1 인력 관리 / Issue #11 세부 실행계획 |
| 검토 범위 | 보유 인력의 자격증·학력·경력 자료를 기준으로 협회 등록 가능성 확인 |
| 공개 원칙 | 직원 실명과 개인별 자격 조합은 공개 보고서에 포함하지 않음 |

1. 한 줄 결론

현재 판단 1차 검토 결과, 건설사업관리 등록을 검토할 후보풀은 10명 이상 확보 가능성이 있습니다. 다만 법정 요건인 '특급기술인 1명 포함 초급 이상 건설기술인 10명 이상'은 자격증 보유만으로 확정할 수 없어, 건설기술인협회 등록등급·경력연수·증빙서류 확인이 필요합니다.

2. 현재까지 진행된 내용

| 구분 | 현재 내용 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 검토 기준 | 건설사업관리 세부분야: 특급기술인 1명 포함, 초급 이상 건설기술인 10명 이상 | 기준 확인 완료 |
| 1차 후보풀 | DB 기준 매핑 자격 보유 후보 11명 확인 | 수량상 가능성 있음 |
| 핵심 후보 | 영향도 높은 자격 보유자 5명, 전체 후보 11명 | 우선 확인 대상 |
| 최종 확정 | 건설기술인협회 등록등급, 경력연수, 증빙서류가 아직 미확인 | 확정 전 |
| 비공개 산출물 | 후보 검토표와 입력 양식 2종 생성 | 내부 관리 중 |

3. 원장님께 보고드릴 핵심 내용

- 전체 인력 DB를 기준으로 자격증·학력 중심의 1차 후보 선별은 완료했습니다.

- 건설사업관리 기준으로는 후보 11명을 비식별로 분류했으며, 수량만 보면 등록 검토가 가능한 수준입니다.

- 그러나 최종 등록 가능 여부는 '협회 등록등급'과 '경력증명' 확인 전에는 확정할 수 없습니다.

- 따라서 현재 단계는 '등록 가능성 있음'이지 '등록 확정'은 아닙니다.

4. 지금 업데이트 가능한 부분

- Issue #11에는 1차 후보 분류, 별표 5 기준, 후보 11명, 자격 매핑, 비공개 산출물 생성 사실을 반영할 수 있습니다.

- 상위 Issue #1에는 '후보풀은 확보됐고, 최종 확정은 경력·등급·증빙 확인 후 가능'이라는 관리 보고 문구를 유지하면 됩니다.

- 체크리스트 중 '후보 입력 양식 마련', '1차 후보 분류', '비공개 산출물 생성', '건설사업관리 자격 매핑'은 완료 상태로 관리할 수 있습니다.

- 아직 완료 처리하면 안 되는 항목은 최종 10명 명단 확정, 특급/초급 등급 확정, 경력연수 입력, 증빙서류 확보입니다.

5. 다음 지시가 필요한 사항

| 순서 | 할 일 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 등록 범위 확정 | 엔지니어링협회 신고 / 건설엔지니어링업 등록 중 최종 선택 | 원장 |
| 2 | 핵심 후보 등급 확인 | 특급 1명, 초급 이상 10명 가능 여부 확인 | 인사 |
| 3 | 경력연수 입력 | 엔지니어링, 사업관리/PM, 건설사업관리 경력 입력 | 후보자 |
| 4 | 증빙 수집 | 자격증, 졸업증명, 경력증명, 기존 협회 등록증 확인 | 담당 |
| 5 | 2차 판정 | 경력·증빙 입력 후 등록 가능 명단 확정 | quali-fit |

6. 보유 산출물

- 비공개 후보 검토표: docs/construction_engineering_business_management_candidates_2026-06-18.xlsx

- 전체 인력 검토 및 경력 입력 양식: docs/engineering_registration_review_2026-06-18.xlsx

- 법정 기준 참고자료: 별표 5 건설엔지니어링업 등록요건 PDF

- GitHub 진행관리: https://github.com/feed-mina/kiba_2026/issues/11

7. 개인정보 및 공개 범위

주의 이 보고서는 원장님 보고용 요약입니다. 직원 실명, 개인별 자격증 조합, 학력 세부 내역은 공개 이슈나 외부 공유 문서에 넣지 않고, 비공개 산출물에서만 관리하는 것을 권장합니다.